Favrskov Kommune Vand og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Att.: Martha Sofie Tang Jepsen

AFGØRELSE
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har truffet afgørelse om, at Favrskov Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for spærring AAR-1659 samt at Favrskov Kommune kan tilføje foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for en nyopdaget spærring (utm x: 562629, y: 6248265) i Tusø Bæk, o6647. Ændringen sker med vilkår om, at omkostningerne til den nye samlede indsats, kan holdes inden for den økonomiske ramme af tilskud, der oprindeligt var tildelt indsatsen i vandområdet, jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 1-41 samt kriteriebekendtgørelsens bilag 1.

Styrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.

Sagens oplysninger

Favrskov Kommune har ved e-mail d. 5. december 2025 rettet henvendelse til Styrelsen om ændring af foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” i Tusø Bæk, o6647.

Favrskov Kommune oplyser, at der ved besigtigelse af spærring AAR-1659, som udgør en rørunderføringen under Værumvej, ikke blev fundet brud på kontinuiteten i vandløbet. Det er dermed kommunens vurdering, at røret ikke udgør en spærring. Favrskov Kommune oplyser yderligere, at der i forbindelse med besigtigelse af området er blevet registret en spærring som ikke er udpeget. Det drejer sig om en underføring af vandløbet ved en markoverkørsel, med et styrtfald ud af røret på ca. 30 cm. Spærringen ligger nedstrøms en række andre udpegede spærringer og kommunen vurderer, at denne også bør udpeges og derved understøtte målopfyldelse på vandområdet.

Kommunen vurderer, at både den nyopdagede spærring og de resterende spærringer (AAR-1689, AAR-1656, AAR-1657 og AAR-1558) kan holdes inden for referencebeløbet af AAR-1689, AAR-1656, AAR-1657 og AAR-1558.

Det fremgår af MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027, at den nuværende samlede økologiske tilstand er moderat.

Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål, at god økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2027.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering og afgørelse

Efter § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Styrelsen på anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering, herunder af muligheden for finansiering, træffe afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis styrelsen vurderer, at behovet for foranstaltninger er anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Styrelsen kan ved afgørelsen fastsætte nærmere vilkår for ændringen.

Styrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Favrskov Kommune, at behovet for foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningerne om, at Favrskov Kommune vurderer, at spærring AAR-1659 ikke udgør en spærring og at der findes en ikke-registreret spærring i vandområdet, vægter i styrelsens vurdering.

Styrelsen vurderer, ud fra kommunens oplysninger, at et projekt hvor foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” (ny spærring) er tilføjet kan gennemføres inden for vandområdets oprindelige økonomiske ramme. Miljøstyrelsen vurderer desuden, at den nye indsats vil bidrage til at sikre kontinuitet i vandområdet.

Styrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Favrskov Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for spærring AAR-1659, samt tilføje foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for den nyopdagede spærring i vandområde o6647.

Tilføjelsen af foranstaltningen til vandområdets indsats sker med vilkår om, at omkostningerne til den nye indsats kan holdes inden for den økonomiske ramme af tilskud, der oprindeligt var tildelt indsatsen i vandområdet, jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 1-41 samt kriteriebekendtgørelsens bilag 12.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Styrelsens hjemmeside. Ministeren for Grøn Trepart foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af bekendtgørelse om miljømål2 samt af indsatsprogrammer1, som afgørelsen giver anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.

Med venlig hilsen

Sandra Marie  Døssing

Biolog | Vandmiljø

+45 23 81 39 94

samad@sgav.dk

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Bekendtgørelse nr. 1116 af 28. august 2023 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.