Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Att.: Andreas Søndergaard Morsing

AFGØRELSE
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har truffet afgørelse om, at Herning Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”Mindre strækningsbaserede restaureringer” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”etablering af sandfang” i Lilleå/Fuglkær Å/Terkildsbæk, o10251_b. Tilføjelsen af foranstaltning som supplement til vandområdets indsats sker med vilkår om, at omkostningerne til den nye samlede indsats, kan holdes inden for den økonomiske ramme af tilskud, der oprindeligt var tildelt indsatsen i vandområdet, jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 1-41 samt kriteriebekendtgørelsens bilag 12.

Styrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.

Sagens oplysninger

Herning Kommune har rettet henvendelse til Styrelsen om tilføjelse af foranstaltningen ”mindre strækningsbaserede restaureringer” i Lilleå/Fuglkær Å/Terkildsbæk, o10251_b.

Herning Kommune oplyser, at vandløbet mangler gyde- og opvækstområder for fisk. Det er kommunens vurdering, at tilføjelsen af ”mindre strækningsbaserede restaureringer” sammen med de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”etablering af sandfang” vil sikre samlet målopfyldelse i vandområdet.

Herning Kommune vurderer, at den økonomiske ramme, der oprindeligt var afsat til vandområdet, er tilstrækkelig til at gennemføre den ønskede foranstaltninger ”mindre strækningsbaserede restaureringer” samt de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”etablering af sandfang”.

Det fremgår af MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027, at den nuværende samlede økologiske tilstand er moderat.

Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål3, at god økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2027.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering og afgørelse

Efter § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Styrelsen på anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering, herunder af muligheden for finansiering, træffe afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis styrelsen vurderer, at behovet for foranstaltninger er anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Styrelsen kan ved afgørelsen fastsætte nærmere vilkår for ændringen.

Styrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Herning Kommune, at behovet for foranstaltninger ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningen om at forbedring af gyde- og opvækstområder for fisk, vil bidrage til målopfyldelse på vandområdet, vægter i styrelsens vurdering.

Styrelsen vurderer, ud fra kommunens oplysninger, at et projekt hvor foranstaltningen ”mindre strækningsbaserede restaureringer” er tilføjet, kan gennemføres inden for vandområdets oprindelige økonomiske ramme. Styrelsen vurderer desuden, at den nye indsats vil bidrage til målopfyldelse i vandområdet.

Styrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Herning Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”mindre strækningsbaserede restaureringer”, som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”etablering af sandfang” i Lilleå/Fuglkær Å/Terkildsbæk, o10251_b.

Ændringen sker med vilkår om, at omkostningerne til den nye indsats kan holdes inden for den økonomiske ramme af tilskud, der oprindeligt var tildelt indsatsen i vandområdet, jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 1-41 samt kriteriebekendtgørelsens bilag 12.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Styrelsens hjemmeside. Ministeren for Grøn Trepart foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af bekendtgørelse om miljømål3 samt af indsatsprogrammer1, som afgørelsen giver anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.

Med venlig hilsen

Sandra Marie Døssing

Biolog | Vandmiljø

+45 23 81 39 94

samad@sgav.dk

Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

2 Bekendtgørelse nr. 1116 af 28. august 2023 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

3 Bekendtgørelse nr. 1670 af 8. december 2025 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.